|  |  | УТВЕРЖДЕНА Указом Губернатора Смоленской области от 24.12.2021 № 138 (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 14.04.2022 № 36, от 02.08.2022 № 76, от 31.01.2023 № 10, от 11.04.2023 № 45, от 14.11.2023 № 25, от 31.07.2024 № 74, от 30.09.2024 № 84) |
| --- | --- | --- |

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области,

на 2021 – 2030 годы

Смоленск

2021

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, на 2021 – 2030 годы |
| --- | --- |
| Цель (цели) Программы | развитие системы газоснабжения Смоленской области |
| Задачи Программы | - создание новых источников газоснабжения для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения потребителей на территории Смоленской области; - создание технической возможности для перевода объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, на природный газ; - расширение масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива, развитие сети газозаправочной инфраструктуры в Смоленской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области |
| Соисполнители Программы | Министерство архитектуры и строительства Смоленской области; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) |
| Участники Программы | публичное акционерное общество «Газпром» (далее – ПАО «Газпром») (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (далее – ООО «Газпром межрегионгаз») (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (далее – Единый оператор газификации) (по согласованию); общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Смоленск» (далее – ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск») (по согласованию); акционерное общество «Газпром газораспределение Смоленск» (далее – АО «Газпром газораспределение Смоленск») (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию) |
| Целевые показатели Программы | - объем (прирост) потребления природного газа в год; - протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта – отсутствует; - протяженность (строительство) газопроводов-отводов; - количество (строительство) газораспределительных станций; - реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций); - протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов; - протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов; - уровень газификации населения – отсутствует; - уровень потенциальной газификации населения – отсутствует; - газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений); - уровень газификации населения природным газом; - перевод котельных на природный газ; - газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) – отсутствует; - уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом – отсутствует; - перевод котельных на сжиженный углеводородный газ – отсутствует; - газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений) – отсутствует; - уровень газификации населения сжиженным природным газом – отсутствует; - количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа – отсутствует; - перевод котельных на сжиженный природный газ – отсутствует; - перевод на природный газ автотранспортной техники – отсутствует; - количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций – отсутствует; - количество (строительство) криогенных автозаправочных станций – отсутствует; - протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией |
| Этапы и сроки реализации Программы | реализуется Программа в 1 этап – с 2021 по 2030 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы в 2021 - 2030 годах составит 16 169,46 млн. рублей, в том числе по годам реализации: - 2021 год – 5 248,85 млн. рублей; - 2022 год – 4 396,39 млн. рублей; - 2023 год – 2 425,54 млн. рублей; - 2024 год – 940,51 млн. рублей; - 2025 год – 1 377,91 млн. рублей; - 2026 год – 959,28 млн. рублей; - 2027 год – 199,96 млн. рублей; - 2028 год – 199,96 млн. рублей; - 2029 год – 199,96 млн. рублей; - 2030 год – 221,1 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - объем (прирост) потребления природного газа – 0,058 млн. м3; - протяженность (строительство) газопроводов-отводов – 103,3 км; - количество (строительство) газораспределительных станций – 2 единицы; - реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) – 3 единицы; - протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов – 204,91 км; - протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов – 195,41 км; - газификация потребителей природным газом – 94 населенных пункта, 50 000 единиц квартир (домовладений); - уровень газификации населения природным газом – 84,29 %; - перевод котельных на природный газ – 21 единица |

План мероприятий Программы

План мероприятий Программы представлен в приложении № 1 к Программе.

## Сводный план мероприятий по основным целевым показателям Программы

Сводный план мероприятий по основным целевым показателям Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

Мероприятия по подготовке населения
к использованию газа

Информирование населения по вопросам подключения
к газораспределительным сетям осуществляется с учетом положений, установленных Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», которыми определены порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения.

В целях подготовки населения к использованию газа, в том числе информирования населения о сроках, порядке, об условиях подключения
к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе, выделении земельных участков для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом, а также о строительстве газораспределительных сетей, переводе котельных на природный газ, осуществляются следующие мероприятия:

- размещение Программы на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещение информации о плате за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Смоленск», розничной цене на природный газ, реализуемый
на территории Смоленской области населению и юридическим лицам, приобретающим газ в качестве коммунального ресурса для предоставления населению коммунальной услуги по газоснабжению, и сжиженный газ, реализуемый населению Смоленской области, на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещение информации о нормативных правовых актах, регламентирующих правоотношения в сфере газоснабжения, в том числе
об условиях поставки газа, о прогнозной стоимости газа, на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещение перечня оказываемых услуг и проводимых работ службой «Единое окно», перечня документов, необходимых для подачи физическими лицами заявлений о выполнении различных видов работ, порядка взаимодействия физических или юридических лиц с газораспределительной организацией
по вопросам технологического присоединения на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Смоленск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Земельные участки для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом, выделяются в установленном законодательством порядке органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области
в заявительном порядке.

Сводный план-график догазификации
Смоленской области

Сводный план-график догазификации Смоленской области представлен
в приложении № 3 к Программе.

Пообъектный план-график догазификации Смоленской области

Пообъектный план-график догазификации Смоленской области представлен
в приложении № 4 к Программе.

Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации Смоленской области

Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации Смоленской области представлены в приложении
№ 5 к Программе.

Сводный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд

Сводный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд представлен в приложении № 6 к Программе.

Пообъектный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд

Пообъектный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд представлен в приложении № 7 к Программе.

## Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд

## Объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации территорий ведения гражданами садоводства
для собственных нужд (2025 – 2030 годы) представлены в приложении № 8
к Программе.

## Мероприятия по поддержке развития газозаправочной инфраструктуры, по поддержке переоборудования техники для использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе в государственных и муниципальных учреждениях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, государственных корпорациях, публично-правовых компаниях, по популяризации природного газа в качестве моторного топлива

К основным мероприятиям по поддержке развития газозаправочной инфраструктуры относится:

- информационная поддержка процесса расширения использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе информирование
о возможностях и преимуществах природного газа в качестве моторного топлива;

- стимулирование развития газозаправочной инфраструктуры.

Для содействия развитию рынка газомоторного топлива распоряжением Администрации Смоленской области от 26.03.2019 № 399-р/адм «О создании межведомственной рабочей группы по развитию на территории Смоленской области рынка газомоторного топлива» создана межведомственная рабочая группа
по развитию на территории Смоленской области рынка газомоторного топлива (далее – рабочая группа).

В компетенцию рабочей группы входит рассмотрение вопросов, связанных
с обеспечением координации работы исполнительных органов Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Смоленской области, ресурсоснабжающих организаций, действующих
на территории Смоленской области, с целью обеспечения поддержки инвесторов
в строительстве объектов заправки природным газом.

Принят ряд нормативных правовых актов, направленных на развитие рынка газомоторного топлива.

Областным законом «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабный инвестиционный проект, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов» установлена возможность предоставления земельных участков
без проведения торгов для строительства объектов заправки транспортных средств компримированным или сжиженным природным газом.

При расширении газозаправочной сети потенциальными потребителями являются коммунальные службы, автобусные парки и транспортно-логистические организации.

В случае расположения автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее также – АГНКС) вблизи транспортных организаций снижаются непроизводительные пробеги транспорта на посещение автозаправочной станции
и обратно к месту расположения организации.

В рамках реализации проектов по строительству АГНКС инвесторами, в том числе обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо», рассматриваются наиболее привлекательные для строительства АГНКС земельные участки, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к таким промышленным объектам.

Совместно с инвесторами прорабатывается вопрос о строительстве завода
по сжижению природного газа для последующего использования в качестве моторного топлива.

## 1. Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения
и газификации Смоленской области, в том числе природным газом, сжиженным углеводородным газом и сжиженным природным газом

Газоснабжение Смоленской области осуществляется по шести магистральным газопроводам (протяженность – 1 263 км) и 35 газопроводам-отводам (протяженность – 650,7 км). В Смоленской области располагается
29 газораспределительных станций, через которые обеспечивается газоснабжение региона, 430 газорегуляторных пунктов и 4 971 шкафной газорегуляторный пункт.

Общая протяженность существующих наружных газопроводов по состоянию на 01.01.2024 составляет 11 566,7 км.

Газоснабжением охвачено 24 города и поселка городского типа, а также
4 853 сельских населенных пункта.

Сетевым природным газом газифицировано 845 населенных пунктов, в том числе в сельской местности – 821 населенный пункт, сжиженным углеводородным газом (далее также – СУГ) – 2 989 сельских населенных пунктов.

В настоящее время в жилищном фонде Смоленской области числится
508 530 квартир (домовладений), из них в сельской местности – 157 827 квартир (домовладений).

Газифицировано природным газом 375 646 квартир (домовладений), в том числе в сельской местности – 79 001 квартира (домовладение).

СУГ газифицировано 49 416 квартир (домовладений), в том числе в сельской местности – 36 596 квартир (домовладений). Потребителями СУГ на территории Смоленской области являются около 106 тыс. человек, или 12 % от общей численности населения.

В связи с проводимыми мероприятиями по газификации муниципальных образований Смоленской области и созданию технической возможности присоединения потребителей к газораспределительным сетям ежегодно сокращаются объемы потребления населением сжиженного газа для бытовых нужд.

Основные показатели газификации жилищного фонда Смоленской области
по состоянию на 01.01.2024 с разбивкой по городам и поселкам городского типа
и сельской местности представлены в таблице 1.

### Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Всего | В городах и поселках городского типа | В сельской местности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее количество квартир, из них: | ед. | 508 530 | 350 703 | 157 827 |
|  | не подлежащих газификации | ед. | 35 413 | 34 392 | 1 021 |
| 2. | Количество газифицированных населенных пунктов, из них: | ед. | 3 833 | 25 | 3 809 |
|  | - природным газом | ед. | 845 | 24 | 821 |
|  | - сжиженным газом | ед. | 2 988 | - | 2 988 |
| 3. | Количество газифицированных квартир (домовладений), в том числе: | ед. | 425 062 | 309 465 | 115 597 |
|  | - природным газом | ед. | 375 646 | 296 645 | 79 001 |
|  | - сжиженным газом | ед. | 49 416 | 12 820 | 36 596 |
| 4. | Уровень газификации, из них: | % | 82,46 | - | - |
|  | - природным газом | % | 82,11 | - | - |
|  | - сжиженным газом | % | 0,35 | - | - |

Уровень газификации Смоленской области рассчитан по Методике расчета показателей газификации, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 02.04.2019 № 308.

Газификация населенных пунктов Смоленской области осуществляется
в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Смоленской области (далее – Схема), разработанной открытым акционерным обществом «Промгаз» по договору от 27.07.2007 № 6-436/07 и откорректированной данным обществом в 2019 году.

В связи с реализацией на территории Смоленской области новых инвестиционных проектов, требующих обеспечения дополнительными объемами газа, открытым акционерным обществом «Газпром промгаз» выполнены работы
по корректировке Схемы.

В рамках корректировки схем сетевой газификации муниципальных образований Смоленской области выполнен расчет перспективного газопотребления по каждому населенному пункту, определены источники перспективного газоснабжения, выбраны трассы перспективных межпоселковых газопроводов, определены основные технические параметры сети газораспределения на основе гидравлических расчетов, определена потребность в материально-технических ресурсах при строительстве объектов газораспределения.

Разработка схем газоснабжения и газификации выполнена с учетом:

- удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа;

- численности населения, проживающего в населенных пунктах;

- наличия инфраструктуры, подлежащей газификации.

В Схеме предложены варианты дальнейшего развития системы газоснабжения региона, которые предусматривают строительство новых и реконструкцию действующих объектов системы газоснабжения.

На сегодняшний день недогруженные газораспределительные станции
на территории региона имеют резервы по производительности.

Перечень газораспределительных станций (далее также – ГРС), подлежащих реконструкции с целью увеличения производительности и обеспечения технической возможности дополнительной поставки газа потребителям, представлен в таблице 2.

### Таблица 2

| № п/п | Наименование ГРС | Qпроект. (тыс. м3/час) | Загрузка фактическая (%) | Загрузка перспективная (от проектной) (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замощье | 27 | 93,3 | 142,7 |
| 2. | Сафоново | 32 | 88,4 | 189,6 |
| 3. | Талашкино | 4 | 100 | 240,5 |

Срок завершения реконструкции ГРС Замощье, ГРС Сафоново – 2024 год.
В 2023 году увеличена пропускная способность ГРС Талашкино, ориентировочный срок завершения реконструкции данной ГРС – 2025 год.

Перечень перспективных ГРС и газопроводов-отводов к ним, за счет которых планируется обеспечить до 10 % общего перспективного объема поставок газа
(или 31,8 % прироста потребления газа), представлен в таблице 3. Остальные 89,7 % поставок, или 67,4 % прироста потребления, приходятся на существующие газопроводы-отводы и ГРС.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность (км) | Расчетный показатель загрузки ГРС (тыс. м3/час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газопровод-отвод и ГРС Десногорск | 42,3 | 65,9 |
| 2. | Газопровод-отвод и ГРС Навины | 30,3 | 31,3 |
| 3. | Газопровод-отвод и ГРС Селиваново | 36,0 | 29,5 |

В 2023 году завершено строительство газопровода-отвода к дер. Никитино Демидовского района Смоленской области и ГРС Никитино, являющихся источником газоснабжения Велижского района и северной части
Руднянского района Смоленской области.

Пуск газа в уличные газораспределительные сети г. Велижа произведен 11.12.2023. Созданы условия для подключения к сетевому природному газу более 3 000 потребителей.

05.03.2024 произведен пуск газа в уличные газораспределительные сети
с. Понизовье и дер. Понизовье Руднянского района Смоленской области. Созданы условия для подключения к сетевому природному газу около 450 потребителей.

Источником газоснабжения большей части Угранского района
Смоленской области является газопровод-отвод и ГРС Селиваново
Вяземского района Смоленской области. Строительство данного объекта планируется завершить в 2025 году.

На сегодняшний день в Смоленской области наименьший уровень газификации отмечается в Демидовском, Велижском и Угранском муниципальных районах.

Дальнейшая газификация Смоленской области позволит получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшится качество жизни населения, снизится отток населения из сельской местности, возрастет надежность теплоснабжения коммунальных и социально-культурных объектов при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.

Наличие высокотехнологического энергоносителя – природного газа (особенно с учетом его удельной относительно низкой цены по сравнению
с твердым и жидким топливом) – позволит более интенсивно развивать экономику региона. Строительство новых объектов газоснабжения будет способствовать инвестиционной привлекательности Смоленской области для инвесторов, планирующих разместить свои объекты на территории региона.

Транспорт – важнейшая часть производственной инфраструктуры
Смоленской области. Его эффективное функционирование является необходимым условием развития экономики и социальной сферы региона. В последнее время
в связи с ростом цен на топливо, а также с увеличением числа автотранспортных средств и ухудшением экологической ситуации становится все более актуальной задача использования альтернативных видов моторного топлива, в частности компримированного природного газа (далее также – КПГ). Приобретение и перевод автомобилей с бензина на КПГ позволяет снизить в среднем в пять раз выбросы вредных веществ. Основными преимуществами использования газового моторного топлива являются: сокращение затрат на топливо, повышение уровня рентабельности услуг транспортных организаций, сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду, рациональное использование энергоресурсов.

В настоящее время на территории Смоленской области сеть газозаправочных станций, реализующих газомоторное топливо, невелика, использование альтернативных видов моторного топлива остается незначительным.

Компримированный природный газ реализуется на двух АГНКС филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» –
в г. Смоленске и в Дивасовском сельском поселении Смоленского района Смоленской области.

В г. Смоленске действуют два центра переоборудования личного транспорта на природный газ, при появлении новых точек заправки в удобных для населения местах ожидается увеличение количества личных автомобилей на природном газе.

По информации Федеральной службы государственной статистики,
за 2023 год количество зарегистрированных на территории Смоленской области транспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, составляет 98 единиц, в том числе:

- легковые автомобили – 63 единицы;

- грузовые автомобили – 17 единиц;

- автобусы – 18 единиц.

Выявление и постановка на учет бесхозяйного имущества в соответствии
с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований
Смоленской области. Указанное имущество принимается на учет федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по заявлению органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области, на территории которого оно находится.

Признание права муниципальной собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными, осуществляется на основании судебного решения по истечении года со дня постановки указанных объектов
на учет органом местного самоуправления муниципального образования Смоленской области, осуществляющим управление и распоряжение муниципальной собственностью на территории соответствующего муниципального образования Смоленской области.

За период с 2021 по 2023 год органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области принято на учет 38 объектов газоснабжения общей протяженностью 25 км.

По состоянию на 01.01.2024 АО «Газпром газораспределение Смоленск» выявлено 30 бесхозяйных объектов газоснабжения общей протяженностью 29,4 км.

Работа по регистрации и учету бесхозяйных объектов газоснабжения будет продолжена.

## 2. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Целью Программы является развитие системы газоснабжения
Смоленской области.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

- создание новых источников газоснабжения для обеспечения надежного
и бесперебойного газоснабжения потребителей на территории Смоленской области;

- создание технической возможности для перевода объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, на природный газ;

- расширение масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива, развитие сети газозаправочной инфраструктуры в Смоленской области.

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличить протяженность газораспределительных сетей на территории Смоленской области;

- увеличить количество обеспеченных природным газом населенных пунктов Смоленской области;

- достичь повышения уровня газификации населения Смоленской области природным газом;

- сократить технологические и эксплуатационные затраты организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, промышленных и иных организаций на территории Смоленской области при переходе на отопление
с использованием природного газа.

Достижение указанных результатов имеет следующие социально-экономические последствия:

- повышение качества и уровня жизни населения Смоленской области;

- снижение потерь тепловой энергии в процессе ее производства
и транспортировки;

- снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление услуг по теплоснабжению на территории Смоленской области;

- улучшение экологической ситуации на территории Смоленской области;

- увеличение доли потребления природного газа в топливно-энергетическом балансе Смоленской области.

Результаты планируется достигнуть за счет реализации следующих программ:

- Программы развития газоснабжения и газификации Смоленской области
на период с 2021 по 2025 год, финансируемой за счет средств группы компаний
ПАО «Газпром»;

- Программы газификации Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, финансируемой АО «Газпром газораспределение Смоленск»
и утверждаемой ежегодно;

- программы социальной газификации (догазификации) Смоленской области, финансируемой Единым оператором газификации;

- региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области» на 2023 – 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 30.03.2023 № 136;

- областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации
Смоленской области от 20.11.2013 № 929;

- областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928, в рамках которой реализуются мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 № 717;

- муниципальных программ газификации.

Перечень ожидаемых результатов носит открытый характер
и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности,
а также достижения максимального значения.

## 3. Описание рисков реализации Программы,

в том числе недостижения целевых показателей,

а также описание механизмов управления рисками

и мер по их минимизации

На успешное выполнение Программы и достижение целевых показателей могут повлиять следующие внешние факторы и риски:

- экономические риски, связанные с вложением значительных финансовых средств в развитие газификации, что ставит выполнение Программы в зависимость от бюджетной обеспеченности Смоленской области и наличия в достаточном количестве внебюджетных средств, а также общей экономической ситуации
в стране. Указанные риски приобретают особое значение в условиях кризисных проявлений в текущем периоде;

- риск недостаточной проработки механизма газификации на уровне органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области;

- риск недостаточной гибкости к изменениям в конъюнктуре рынка, инвестиционной активности, приоритетности развития газораспределительных сетей;

- риск несвоевременного выполнения работ;

- технологические риски в решении отдельных задач.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ
и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

4. Объемы и источники финансирования реализации Программы

Общий объем финансирования Программы в 2021 – 2030 годах составит 16 169,46 млн. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2021 год – 5 248,85 млн. рублей;

- 2022 год – 4 396,39 млн. рублей;

- 2023 год – 2 425,54 млн. рублей;

- 2024 год – 940,51 млн. рублей;

- 2025 год – 1 377,91 млн. рублей;

- 2026 год – 959,28 млн. рублей;

- 2027 год – 199,96 млн. рублей;

- 2028 год – 199,96 млн. рублей;

- 2029 год – 199,96 млн. рублей;

- 2030 год – 221,1 млн. рублей;

- в том числе по источникам финансирования:

- в 2021 году:

- федеральный бюджет – 3,96 млн. рублей;

- областной бюджет – 26,42 млн. рублей;

- местные бюджеты – 0,68 млн. рублей;

- средства ПАО «Газпром» – 1 710,0 млн. рублей;

- средства ООО «Газпром межрегионгаз» – 3 303,0 млн. рублей;

- средства Единого оператора газификации – 5,59 млн. рублей;

- средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» – 199,2 млн. рублей;

- в 2022 году:

- федеральный бюджет – 0,0 млн. рублей;

- областной бюджет – 8,7 млн. рублей;

- местные бюджеты – 0,0 млн. рублей;

- средства ПАО «Газпром» – 1 099,2 млн. рублей;

- средства ООО «Газпром межрегионгаз» – 1 992,5 млн. рублей;

- средства Единого оператора газификации – 1 167,6 тыс. рублей;

- средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» – 107,31 млн. рублей;

- в 2023 году:

- федеральный бюджет – 52,02 млн. рублей;

- областной бюджет – 23,18 млн. рублей;

- местные бюджеты – 0,021 млн. рублей;

- средства ПАО «Газпром» – 0,4 млн. рублей;

- средства ООО «Газпром межрегионгаз» – 0,0 млн. рублей;

- средства Единого оператора газификации – 2 139,42 млн. рублей;

- средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» – 210,50 млн. рублей;

- в 2024 году:

- федеральный бюджет – 0,0 млн. рублей;

- областной бюджет – 43,73 млн. рублей;

- местные бюджеты – 0,0 млн. рублей;

- средства ПАО «Газпром» – 0,6 млн. рублей;

- средства ООО «Газпром межрегионгаз» – 0,0 млн. рублей;

- средства Единого оператора газификации – 704,77 млн. рублей;

- средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» – 191,41 млн. рублей;

- в 2025 году:

- федеральный бюджет – 0,0 млн. рублей;

- областной бюджет – 100,0 млн. рублей;

- местные бюджеты – 0,0 млн. рублей;

- средства ПАО «Газпром» – 0,0 млн. рублей;

- средства ООО «Газпром межрегионгаз» – 0,0 млн. рублей;

- средства Единого оператора газификации – 1 207,91 млн. рублей;

- средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» – 70,0 млн. рублей;

- в 2026 году:

- федеральный бюджет – 0,0 млн. рублей;

- областной бюджет – 0,0 млн. рублей;

- местные бюджеты – 0,0 млн. рублей;

- средства ПАО «Газпром» – 0,0 млн. рублей;

- средства ООО «Газпром межрегионгаз» – 0,0 млн. рублей;

- средства Единого оператора газификации – 854,94 млн. рублей;

- средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» – 104,34 млн. рублей;

- в 2027 году:

- федеральный бюджет – 0,0 млн. рублей;

- областной бюджет – 0,0 млн. рублей;

- местные бюджеты – 0,0 млн. рублей;

- средства ПАО «Газпром» – 0,0 млн. рублей;

- средства ООО «Газпром межрегионгаз» – 0,0 млн. рублей;

- средства Единого оператора газификации – 199,96 млн. рублей;

- средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» – 0,0 млн. рублей;

- в 2028 году:

- федеральный бюджет – 0,0 млн. рублей;

- областной бюджет – 0,0 млн. рублей;

- местные бюджеты – 0,0 млн. рублей;

- средства ПАО «Газпром» – 0,0 млн. рублей;

- средства ООО «Газпром межрегионгаз» – 0,0 млн. рублей;

- средства Единого оператора газификации – 199,96 млн. рублей;

- средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» – 0,0 млн. рублей;

- в 2029 году:

- федеральный бюджет – 0,0 млн. рублей;

- областной бюджет – 0,0 млн. рублей;

- местные бюджеты – 0,0 млн. рублей;

- средства ПАО «Газпром» – 0,0 млн. рублей;

- средства ООО «Газпром межрегионгаз» – 0,0 млн. рублей;

- средства Единого оператора газификации – 199,96 млн. рублей;

- средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» – 0,0 млн. рублей;

- в 2030 году:

- федеральный бюджет – 0,0 млн. рублей;

- областной бюджет – 0,0 млн. рублей;

- местные бюджеты – 0,0 млн. рублей;

- средства ПАО «Газпром» – 0,0 млн. рублей;

- средства ООО «Газпром межрегионгаз» – 0,0 млн. рублей;

- средства Единого оператора газификации – 221,1 млн. рублей;

- средства АО «Газпром газораспределение Смоленск» – 0,0 млн. рублей.

Программа носит аналитический характер и направлена на синхронизацию планов по строительству объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктур на территории Смоленской области, а также мероприятий, направленных на развитие рынка газомоторного топлива в Смоленской области.

Источниками финансирования Программы являются:

- привлеченные средства федерального бюджета в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий областной государственной программы «Создание условий
для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области», областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области», региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области»
на 2023 – 2027 годы;

- средства местных бюджетов в соответствии с муниципальными программами газификации;

- внебюджетные источники, в том числе средства ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром межрегионгаз», Единого оператора газификации, средства специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями (АО «Газпром газораспределение Смоленск»).

Объемы финансирования Программы по всем источникам финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

5. Ожидаемый эффект от реализации Программы

Дальнейшая газификация Смоленской области позволит получить высокий социальный и экономический эффект.

Социальная эффективность реализации Программы заключается в:

- увеличении количества газифицированных квартир (домовладений);

- улучшении качества жизни населения;

- снижении оттока населения из сельской местности;

- снижении загрязнения окружающей среды.

Экономическая эффективность реализации Программы заключается
в следующем:

- возрастет надежность теплоснабжения коммунальных и социально-культурных объектов при значительном сокращении затрат на приобретение
и использование других видов энергоносителей;

- наличие высокотехнологического энергоносителя природного газа (особенно с учетом его удельной относительно низкой цены по сравнению с твердым
и жидким топливом) позволит более интенсивно развивать экономику
Смоленской области;

- строительство новых объектов газоснабжения будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона для инвесторов, планирующих разместить свои объекты на территории региона;

- увеличатся налоговые поступления в областной бюджет.

6. Сведения о порядке расчета показателей Программы

Сведения о порядке расчета показателей Программы представлены
в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета значений показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Прирост потребления природного газа в год | определяется на основе данных, ежегодно представляемых ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск». Прирост показателя рассчитывается по следующей формуле: Δуб= Уп - Уо, где: Δуб – абсолютный прирост (базисный); Уп – показатель за отчетный период; Уо – начальный показатель |
| 2. | Количество вновь построенных газораспределительных станций | определяется на основе мониторинга, осуществляемого Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области. Прирост показателей рассчитывается по следующей формуле: Δуб= Уп - Уо, где: Δуб – абсолютный прирост (базисный); Уп – показатель за отчетный период; Уо – начальный показатель |
| 3. | Количество реконструированных объектов транспорта природного газа |  |
| 4. | Протяженность построенных газовых сетей (газопроводов-отводов, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов) |  |
| 5. | Количество газифицированных сетевым природным газом населенных пунктов, квартир (домовладений) | определяется на основе данных, ежегодно представляемых АО «Газпром газораспределение Смоленск». Прирост показателя рассчитывается по следующей формуле: Δуб= Уп - Уо, где: Δуб – абсолютный прирост (базисный); Уп – показатель за отчетный период; Уо – начальный показатель |
| 6. | Уровень газификации населения Смоленской области сетевым природным газом | определяется по Методике расчета показателей газификации, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 02.04.2019 № 308. Прирост показателя рассчитывается по следующей формуле: Δуб= Уп - Уо, где: Δуб – абсолютный прирост (базисный); Уп – показатель за отчетный период; Уо – начальный показатель |
| 7. | Уровень потенциальной газификации населения Смоленской области сетевым природным газом | определяется по Методике расчета показателей газификации, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 02.04.2019 № 308. Прирост показателя рассчитывается по следующей формуле: Δуб= Уп - Уо, где: Δуб – абсолютный прирост (базисный); Уп – показатель за отчетный период; Уо – начальный показатель |
| 8. | Количество построенных, модернизированных и реконструированных систем теплоснабжения | определяется на основе мониторинга, осуществляемого Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области. Прирост показателя рассчитывается по следующей формуле: Δуб= Уп - Уо, где: Δуб – абсолютный прирост (базисный); Уп – показатель за отчетный период; Уо – начальный показатель |

7. Сведения о потребителях, на которых направлено действие Программы, и обоснование их выделения

Основными направлениями использования природного газа
в Смоленской области являются: потребление топлива на производство тепловой энергии централизованными источниками энергоснабжения, потребление топлива централизованными котельными, децентрализованными коммунально-бытовыми котельными, непосредственное потребление топлива для промышленного производства, потребление топлива на отопление частного жилищного фонда, пищеприготовление и подогрев воды населением, потребление топлива субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере услуг.

Потребителей природного газа в Смоленской области условно можно разделить на четыре крупные категории:

- электроэнергетика;

- промышленные предприятия;

- коммунально-бытовые предприятия;

- население.

В 2020 году объем поставок природного газа потребителям Смоленской области составил 2 808,8 млн. м3 газа. По данному показателю Смоленская область занимает 11-е место в Центральном федеральном округе.

Около 18 % от поступающего на территорию региона природного газа используется на производство электрической энергии, 17 % – на производство тепловой энергии, 65 % направляется до конечного потребителя.

В таблице 5 представлены сведения по потреблению природного газа конечными потребителями.

Таблица 5

| № п/п | Наименование потребителя | Значение показателей (млн. м3/год) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Электроэнергетика и промышленные предприятия | 2 093,2 | 2 405,4 | 2 191,8 | 2 380,9 |
| 2. | Коммунально-бытовые предприятия | 367,4 | 404,6 | 388,4 | 372,7 |
| 3. | Население | 348,3 | 393,7 | 376,7 | 375,5 |
| ИТОГО |  | 2 808,9 | 3 203,7 | 2 956,9 | 3 129,1 |

Структура потребления газа покупателями в Смоленской области отражает специфику региона. Наибольшая доля потребления природного газа приходится
на электроэнергетику и промышленные предприятия (74 – 76 %), на категорию «население» – 12 – 12,7 % от общего объема потребления газа в регионе.

В ходе реализации Программы планируется газифицировать 2 400 населенных пунктов региона, появится возможность дальнейшей газификации промышленных
и коммунально-бытовых предприятий, объектов социальной инфраструктуры, домовладений и квартир, в том числе в ранее газифицированных населенных пунктах.

Строительство новых объектов газоснабжения будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения качества и уровня жизни населения Смоленской области.

8. Описание мер координации деятельности исполнительных органов Смоленской области
и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов Программы

Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

- осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы;

- проводит анализ достижения целевых показателей Программы;

- организовывает совещания для решения текущих вопросов, связанных
с реализацией мероприятий Программы;

- разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- при необходимости вносит изменения в Программу.

Соисполнители Программы в срок, установленный ответственным исполнителем Программы, представляют необходимую информацию
для проведения мониторинга, подготовки годового отчета о ходе реализации Программы.

Участники Программы в срок, установленный ответственным исполнителем Программы, представляют необходимую информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации Программы, а также несут ответственность за соблюдение сроков выполнения намеченных Программой мероприятий.

Обеспечение координации действий исполнительных органов
Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, газоснабжающих и газораспределительных организаций по проектированию и строительству объектов газификации
на территории Смоленской области осуществляется за счет разработки прогнозного плана газификации муниципальных образований Смоленской области
на соответствующий год.

Ответственный исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Министерство энергетики
Российской Федерации, Министерство экономического развития
Смоленской области годовой отчет о ходе реализации Программы.

9. Прогнозируемый размер расходов Смоленской области на реализацию Программы

Прогнозируемый размер расходов Смоленской области на реализацию Программы представлен в приложении № 9 к Программе.

## 10. Схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения Смоленской области газом

Схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения Смоленской области газом, представлены в приложении № 10
к Программе.