МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2025 № 92

Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области на 2026–2028 годы МУП «Угра-благоустройство»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, утвержденным постановлением Правительства Смоленской области от 10.10.2023                № 22

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Угра-благоустройство» инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области на 2026-2028 годы согласно приложению.

| Министр Н.И. Борисов |  |
| --- | --- |

# Приложение

к постановлению Министерства

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и тарифной политики

Смоленской области

от 10.07.2025 № 92

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ                                       «УГРА-БЛАГОУСТРОЙСТВО» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026 - 2028 ГОДЫ.

## 1. Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие «Угра-благоустройство» (МУП «Угра-благоустройство»). Юридический адрес: 215430, Смоленская обл., Угранский р-н, с. Угра, ул. Ленина, д. 31 Фактический адрес: 215430,Смоленская обл., Угранский р-н, с. Угра, ул. Ленина, д. 31 ОГРН 1206700007524 (постановка на учет 07.05.2020г.) ИНН 6722035444 КПП 672201001 ОКПО 44171790 ОКТМО 66650477 ОКОПФ 12300 ОКВЭД 36.00 Забор, очистка и распределение воды р/с 40702810559000011356 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8609 ПАО СБЕРБАНК БИК 046614632 к/с 30101810000000000632 e-mail: ugra-blagoustroystvo@yandex.ru |
| --- | --- |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы, его контактные данные | Директор: Валуева Юлия Александровна. Тел.: +7 (48137) 4-10-36 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области; 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14а. |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области; 215430, с. Угра, ул. Ленина, д. 38 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области; 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14а. Министр Борисов Николай Игоревич; тел.: 8(4812) 65-56-31 |
| Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы | 2026 - 2028 гг. |

### Плановые значения показателей надежности, качества

и энергоэффективности объектов централизованной

системы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей на период действия инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 11,79 | 11,44 | 11,10 |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчете на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб. м | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 1.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/ куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Показатель качества очистки |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/ куб. м | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 2.3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт.ч/ куб. м | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

## 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной

документации, строительству, модернизации и (или)

реконструкции существующих объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование

их необходимости, размеров расходов на строительство,

модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных

мероприятиями, описание и место расположения строящихся,

модернизируемых и (или) реконструируемых объектов

централизованных систем водоснабжения, водоотведения, обеспечивающие

однозначную идентификацию таких объектов, основные

технические характеристики таких объектов

до и после реализации мероприятия

В рамках реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Угра-благоустройство» муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области в сфере водоснабжения и водоотведения на период 2026 - 2028 гг. (далее - инвестиционная программа) планируется осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В сфере водоснабжения |  |  |
| 1. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения: - установка дисковых поворотных затворов ZDM2402/Ch/100,меж/фл TAFLINE Серия TL71R-16D DN100PN16 Диск Чуг GGG40: с. Угра – 45 шт., с. Всходы – 10 шт., с. Знаменка – 10 шт. | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения |  |
| 2. |  | Реконструкция водозаборных насосных станций: - устройство ограждения артезианских скважин: дер. Желанья, дер. Великополье, дер. Дрожжино, дер. Арнишицы, с. Знаменка, дер. Русаново |  |  |
| В сфере водоотведения |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция канализационных насосных станций: - замена насосов погружных фекальных для КНС: КНС-1 с. Угра, ул. Десантная КНС-2 с. Угра, ул. Железнодорожная КНС-3 с. Угра, ул. Юбилейная КНС-4 с. Угра, ул. Советская КНС-5 с. Угра, ул. Ленина КНС-6 с. Угра, ул. Краснознаменная КНС-7 с. Угра, ул. Юбилейная КНС-9 с. Угра, м-н ДОЗ КНС-8 Смоленская обл., Угранский район, дер. Вознесенье. (Погружной фекальный насос из чугуна Pedrollo BC 15/50-ST(МС 15/50-1) с двухканальным рабочим колесом и поплавковым выключателем для загрязнённых сточных вод в бытовом и коммунальном хозяйстве). |  |  | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения |
| 2. | Реконструкция очистных сооружений дер. Вознесенье: - замена компрессорной установки на очистных сооружениях дер. Вознесенье АФ125МТ-11,0-ПШК.125-ЩУ. |  |  | Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду |

Перечень мероприятий инвестиционной программы, разделение мероприятий по группам, краткое описание мероприятий, место расположения строящихся объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, основные технические характеристики объектов до и после проведения мероприятий, размер расходов на строительство каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения представлены в приложении № 1 к инвестиционной программе.

## 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем

водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного,

природного характера и террористических актов,

по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению

риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

## 4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные

вложения в объекты основных средств и нематериальные активы

регулируемой организации, обусловленные необходимостью

соблюдения регулируемой организацией обязательных

требований, установленных законодательством

Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием

централизованных систем водоснабжения и водоотведения

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы                                                  МУП «Угра-благоустройство», обусловленные необходимостью соблюдения                             МУП «Угра-благоустройство» обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в рамках инвестиционной программы не предусмотрены.

## 5. Плановый процент износа объектов централизованной системы

водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов

централизованной системы водоснабжения и водоотведения, существующих

на начало реализации инвестиционной программы

Фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения МУП «Угра-благоустройство» по состоянию на 01.01.2025 и плановый процент износа объектов на период действия инвестиционной программы представлены                                          в таблице 2

Таблица 2

Плановый и фактический проценты износа объектов

централизованной системы водоснабжения и водоотведения                                                                       МУП «Угра-благоустройство»

| Износ объектов системы централизованного водоснабжения | Значение показателя на 01.01.2025 | Плановые значения показателя по годам реализации инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| В сфере водоснабжения |  |  |  |  |
| без учета реализации мероприятий инвестиционной программы, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы, % | 90 | 85 | 80 | 70 |
| отклонение | - | 5 | 10 | 20 |
| В сфере водоотведения |  |  |  |  |
| без учета реализации мероприятий инвестиционной программы, % | 48 | 48 | 48 | 48 |
| с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы, % | 48 | 46 | 45 | 44 |
| отклонение | - | 2 | 3 | 4 |

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит сократить темп роста износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области к 2028 году от 4 до 20%.

## 6. График реализации мероприятий инвестиционной программы,

включая график ввода объектов централизованной системы

водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию, представлен в приложении № 2 к инвестиционной программе.

## 7. Источники финансирования инвестиционной программы

с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям

Финансовая потребность для реализации мероприятий инвестиционной программы рассчитана на основании сметных расчетов. Суммарные затраты регулируемой организации на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют в сфере водоснабжения                   4598,37 тыс. руб. (НДС не облагается), в сфере водоотведения – 2150,22 тыс. руб. (НДС не облагается).

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства регулируемой организации (в сфере водоснабжения – расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли, – 4598,37 тыс. руб.; в сфере водоотведения – расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет нормативной прибыли, в размере                                 2150,22 тыс. руб.).

Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по мероприятиям и годам реализации представлены в приложении № 3 к инвестиционной программе.

## 8. Расчет эффективности инвестирования средств,

осуществляемый путем сопоставления динамики показателей

надежности, качества и энергоэффективности объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов

на реализацию инвестиционной программы

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы в течение периода ее действия.

Расчет эффективности инвестирования денежных средств представлен в приложении № 4 к инвестиционной программе.

Реализация мероприятий инвестиционной программы направлена на повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения и водоотведения МУП «Угра-благоустройство».

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки воды, сточных вод, доли потерь воды в централизованных сетях водоснабжения при транспортировке, а также на качество подаваемой питьевой воды.

## 9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

на период реализации инвестиционной программы

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения                                               МУП «Угра-благоустройство» на период реализации инвестиционной программы представлен в приложении № 5 к инвестиционной программе.

## 10. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих

веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения

экологической эффективности, план мероприятий по охране

окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

В МУП «Угра-благоустройство» утверждены и действуют:

1. Рабочая программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды Угранского муниципального округа Смоленской области, согласованная Начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском, Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах Ильиной О.В. 20.01.2025 года. Контроль качества воды осуществляется на стадии подъема и в распределительной сети.

2. План мероприятий по приведению качества питьевой воды дер. Русаново Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы, согласованный Руководителем Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Сидоренковой Л.М. 31.03.20203 года.

3. План мероприятий по приведению качества питьевой воды дер. Арнишицы Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы, согласованный Руководителем Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Сидоренковой Л.М. 31.03.20203 года.

4. План мероприятий по приведению качества питьевой воды с. Всходы Всходского сельского поселения Угранского района Смоленской области в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы, согласованный Руководителем Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Сидоренковой Л.М. 31.03.20203 года.

5. План мероприятий по приведению качества питьевой воды дер. Слободка Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы, согласованный Руководителем Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Сидоренковой Л.М. 31.03.20203 года.

6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды дер. Желанья Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы, согласованный Руководителем Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Сидоренковой Л.М. 31.03.20203 года.

7. План мероприятий по приведению качества питьевой воды дер. Великополье Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы, согласованный Руководителем Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Сидоренковой Л.М. 31.03.20203 года.

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды дер. Дрожжино Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы, согласованный Руководителем Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Сидоренковой Л.М. 31.03.20203 года.

9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды с. Знаменка Знаменского сельского поселения Угранского района Смоленской области в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы, согласованный Руководителем Управления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Сидоренковой Л.М. 31.03.20203 года.

10. Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект, разработанный проектно-экологической компанией ООО «Техоборонэксперт» 01.03.2023 года.

11. Программа производственного экологического контроля, разработанная проектно-экологической компанией ООО «Техоборонэксперт» 01.03.2023 года.

## 11. Перечень установленных в отношении объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения инвестиционных

обязательств и условия их выполнения в случае,

предусмотренном законодательством Российской

Федерации о приватизации

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, являющихся предметом инвестиционной программы, не установлены.

## 12. Отчет об исполнении инвестиционной программы

за последний истекший год периода реализации

инвестиционной программы

Инвестиционная программа утверждается впервые.

## 10

## Приложение № 1

к инвестиционной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ»

| № п/п | Наименова-ние мероприя-тия | Обоснование необходимо-сти (цель реализации) | Месторасполо-жение объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  | Год начала реализа-ции меропри-ятия |  | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименова-ние показателя | Едини-ца измере-ния | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | До реализа-ции меропри-ятия |  | После реализа-ции меропри-ятия |  |  |  |  |  | Всего |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| 1. | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.3. | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.4. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Повышение надежности (бесперебой-ности) услуг водоснабже-ния | Установка дисковых поворотных затворов ZDM2402/Ch/100,меж/фл TAFLINE Серия TL71R-16D DN100PN16 Диск Чуг GGG40 с. Угра – 45 шт. с. Всходы – 10 шт. с. Знаменка – 10 шт. | снижение количества аварий | ед. | 65 | 65 |  | 2026 |  | 2026 |  | 1532,79 |  | 1532,79 |  | - |  | - |  |
| 3.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструк-ция водозабор-ных насосных станций | Повышение надежности (бесперебой-ности) услуг водоснабже-ния | Устройство ограждения артезианских скважин: дер. Желанья дер. Великополье дер. Дрожжино дер. Арнишицы с. Знаменка дер. Русаново | снижение количества аварий | ед | 6 | 6 |  | 2027 |  | 2028 |  | 3065,58 |  | - |  | 1532,79 |  | 1532,79 |  |
| 3.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Реконструкция канализационных насосных станций | Повышение надежности (бесперебой-ности) услуг водоснабже-ния | Замена насосов погружных фекальных для КНС: КНС-1 с. Угра, ул. Десантная КНС-2 с. Угра, ул. Железнодо-рожная КНС-3 с. Угра, ул. Юбилейная КНС-4 с. Угра, ул. Советская КНС-5 с. Угра, ул. Ленина КНС-6 с. Угра, ул. Краснозна-менная КНС-7 с. Угра, ул. Юбилейная КНС-9 с. Угра, м-н ДОЗ КНС-8 Смоленская обл., Угранский район, дер. Вознесенье. (Погружной фекальный насос из чугуна Pedrollo BC 15/50-ST(МС 15/50-1) с двухканальным рабочим колесом и поплавковым выключателем для загрязнённых сточных вод в бытовом и коммунальном хозяйстве). | снижение количества аварий | ед. | 9 | 9 |  | 2026 |  | 2027 |  | 1433,48 |  | 716,74 |  | 716,74 |  | - |  |
| 3.4.2. | Реконструк-ция очистных сооружений дер. Вознесенье | Уменьшение негативного воздействия на окружаю-щую среду | Замена компрессорной установки на очистных сооружениях дер. Вознесенье АФ125МТ-11,0-ПШК.125-ЩУ. | Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | ед. | 1 | 1 |  | 2028 |  | 2028 |  | 716,74 |  | - |  | - |  | 716,74 |  |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенных в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 5. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения (водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 5.2. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 6. | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения (водоотведения) с использованием централизованных систем водоснабжения (водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4598,37 |  | 1532,79 |  | 1532,79 |  | 1532,79 |  |
| ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2150,22 |  | 716,74 |  | 716,74 |  | 716,74 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6748,59 |  | 2249,53 |  | 2249,53 |  | 2249,53 |  |

## Приложение № 2

к инвестиционной программе

ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ,

ГРАФИК ВВОДА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатель | Год реализации инвестиционной программы |  |  | Ввод объекта в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| В сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция водопровод-ной сети централизованной системы холодного водоснабжения: - установка дисковых поворотных затворов ZDM2402/Ch/100,меж/фл TAFLINE Серия TL71R-16D DN100PN16 Диск Чуг GGG40 с. Угра – 45 шт. с. Всходы – 10 шт. с. Знаменка – 10 шт. | Количество | 65 |  |  | 2026 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 1532,79 |  |  |  |
| 2. | Реконструкция водозаборных насосных станций: - устройство ограждения артезианских скважин: дер. Желанья дер. Великополье дер. Дрожжино дер. Арнишицы с. Знаменка дер. Русаново | Количество |  | 3 | 3 | 2027-2028 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) |  | 1532,79 | 1532,79 |  |
| В сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция канализационных насосных станций: - замена насосов погружных фекальных для КНС: КНС-1 с. Угра, ул. Десантная КНС-2 с. Угра, ул. Железнодорожная КНС-3 с. Угра, ул. Юбилейная КНС-4 с. Угра, ул. Советская КНС-5 с. Угра, ул. Ленина КНС- 6 с. Угра, ул. Краснознаменная КНС-7 с. Угра, ул. Юбилейная КНС-9 с. Угра, м-н ДОЗ КНС-8 Смоленская обл., Угранский район, дер. Вознесенье. (Погружной фекальный насос из чугуна Pedrollo BC 15/50-ST(МС 15/50-1) с двухканальным рабочим колесом и поплавковым выключателем для загрязнённых сточных вод в бытовом и коммунальном хозяйстве). | Количество | 9 | 9 |  | 2026-2027 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 716,74 | 716,74 |  |  |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений дер. Вознесенье: - замена компрессорной установки на очистных сооружениях дер. Вознесенье АФ125МТ-11,0-ПШК.125-ЩУ. | Количество |  |  | 1 | 2028 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) |  |  | 716,74 |  |

## Приложение № 3

к инвестиционной программе

ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия | № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы в прогнозных ценах с учетом индексации (тыс. руб., НДС не облагается) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | В сфере водоснабжения |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 1. | Собственные средства, всего: | 4598,37 | 1532,79 | 1532,79 | 1532,79 |
|  | 1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | - | - | - | - |
|  | 1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 4598,37 | 1532,79 | 1532,79 | 1532,79 |
|  |  | В сфере водоотведения |  |  |  |  |
|  | 1. | Собственные средства, всего: | 2150,22 | 716,74 | 716,74 | 716,74 |
|  | 1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | - | - | - | - |
|  | 1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 2150,22 | 716,74 | 716,74 | 716,74 |
|  |  | В сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
|  | 1.3. | экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - | - | - |
|  | 1.4. | экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации | - | - | - | - |
|  | 1.5. | плата за подключение к централизованным системам водоснабжения | - | - | - | - |
|  | 2. | Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1 | - | - | - | - |
|  | 3. | Средства, привлеченные на возвратной основе: | - | - | - | - |
|  | 3.1. | кредиты | - | - | - | - |
|  | 3.2. | займы организаций | - | - | - | - |
|  | 3.3. | прочие привлеченные средства | - | - | - | - |
|  | 4. | Бюджетные средства | - | - | - | - |
|  | 5. | Прочие источники финансирования | - | - | - | - |
|  | Итого по программе в сфере водоснабжения: |  | 4598,37 | 1532,79 | 1532,79 | 1532,79 |
|  | Итого по программе в сфере водоотведения: |  | 2150,22 | 716,74 | 716,74 | 716,74 |
|  | Итого по программе: |  | 6748,59 | 2249,53 | 2249,53 | 2249,53 |

## Приложение № 4

к инвестиционной программе

РАСЧЕТ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Базовое значение 01.01.2025 | Значение по годам реализации инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | В сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
|  | динамика |  | - | 0,1 | 0,1 | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
|  | динамика |  | - | 0,1 | 0,1 | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
|  | динамика |  | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12,15 | 11,79 | 11,44 | 11,10 |
|  | динамика |  | - | 0,36 | 0,35 | 0,34 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчете на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб. м | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/ куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 7. | Износ объектов системы централизованного водоснабжения, в том числе: |  | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7.1. | без учета реализации мероприятий инвестиционной программы | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7.2. | с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы | % | 90 | 85 | 80 | 70 |
|  | динамика |  | - | 5 | 10 | 20 |
| 8. | Увеличение выручки организации от реализации мероприятий | тыс. руб. | - | 10721,00 | 11055,73 | 11350,93 |
| 9. | Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы | тыс. руб. | - | 1532,79 | 1532,79 | 1532,79 |
|  | В сфере водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км. | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,3 |
|  | динамика |  | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 2. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | динамика |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | ед./км | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
|  | динамика |  | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/ куб. м | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/ куб. м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 7. | Износ объектов системы централизованного водоотведения, в том числе: |  | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 7.1. | без учета реализации мероприятий инвестиционной программы | % | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 7.2. | с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы | % | 48 | 46 | 45 | 44 |
|  | динамика |  | - | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Увеличение выручки организации от реализации мероприятий | тыс. руб. | - | 4749,81 | 4923,61 | 5065,25 |
| 9. | Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы | тыс. руб. | - | 716,74 | 716,74 | 716,74 |

## Приложение № 5

к инвестиционной программе

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                                                       МУП «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ»

|  | Наименование | Единица измерений | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпуск питьевой воды, отпущенной из сети (реализация) | тыс. куб. м | 78,48 | 78,48 | 78,48 |
| 2. | Операционные расходы | тыс. руб. | 6863,87 | 7067,04 | 7276,22 |
| 3. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1804,61 | 1930,93 | 2012,03 |
| 4. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 519,73 | 524,97 | 529,89 |
| 5. | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Недополученные доходы/расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1532,79 | 1532,79 | 1532,79 |
| 8. | Итого НВВ | тыс. руб. | 10721,00 | 11055,73 | 11350,93 |
| 9. | Тариф за 1 м3 воды | руб./куб. м | 136,61 | 140,87 | 144,63 |
| 10. | Рост тарифа | % | 110,9 | 103,1 | 102,7 |

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ»

|  | Наименование | Единица измерений | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем принятых сточных вод | тыс. куб. м | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 2. | Операционные расходы | тыс. руб. | 2593,85 | 2670,63 | 2749,68 |
| 3. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1361,23 | 1456,51 | 1517,69 |
| 4. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 77,99 | 79,73 | 81,14 |
| 5. | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Недополученные доходы/расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 716,74 | 716,74 | 716,74 |
| 8. | Итого НВВ | тыс. руб. | 4749,81 | 4923,61 | 5065,25 |
| 9. | Тариф за 1 м3 стоков | руб./куб. м | 110,46 | 114,50 | 117,8 |
| 10. | Рост тарифа | % | 106,6 | 103,7 | 102,9 |