МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2025 № 91

О внесении изменений в постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области                  от 30.09.2024 № 101

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, утвержденным постановлением Правительства Смоленской области от 10.10.2023                № 22

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

Внести в постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 30.09.2024 № 101                     «Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области МУП «Водоснабжение и водоотведение» (в редакции постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 31.03.2025 № 41) следующие изменения:

1. В тексте постановления слова «инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения г. Рославля Рославльского района Смоленской области на 2025 - 2027 годы»  заменить словами «инвестиционную программу по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области на 2025-2027 годы».

2. Приложение изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

| Министр Н.И. Борисов |  |
| --- | --- |

# Приложение

к постановлению Министерства

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и тарифной политики

Смоленской области от 30.09.2024 № 101 (в редакции постановлений

Министерства жилищно-коммунального хозяйства  энергетики и тарифной политики Смоленской области

от 31.03.2025 № 41,

от 09.07.2025 № 91)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОСЛАВЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД 2025 - 2027 ГГ.

## 1. Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение и водоотведение» муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области; 216500, Смоленская обл., Рославльский р-н, г. Рославль, 4-й Дачный пер., д. 5 |
| --- | --- |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы, его контактные данные | Директор: Солодков Михаил Борисович. Тел.: +7 (48134) 4-05-68 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области; 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14а. |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области; 216500, Смоленская область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области; 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14а. Министр Борисов Николай Игоревич; тел.: 8(4812) 65-56-31 |
| Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы | 2025 - 2027 гг. |

### Плановые значения показателей надежности, качества

и энергоэффективности объектов централизованной

системы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей на период действия инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
| 1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 10,0 | 9,5 | 9,0 |
| 1.2. | Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,41 | 0,40 | 0,35 |
| 1.3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 18,15 | 17,24 | 16,38 |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчете на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб. м | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 1.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/ куб. м | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км. | - | - | - |
| 2.2. | Показатель качества очистки |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - |
| 2.2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных водл | кВт.ч/куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт.ч/куб.м. | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

## 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных

## систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование

их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию

таких объектов, основные технические характеристики таких объектов

до и после реализации мероприятия

В рамках реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение и водоотведение», муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области в сфере водоснабжения и водоотведения на период 2025 - 2027 гг. (далее – инвестиционная программа) планируется осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В сфере водоснабжения |  |  |
| 1. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения по ул. Украинская в дер. Астапковичи муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области | 1. Износ сетей 2. Обеспечение абонентов бесперебойным водоснабжением (%). 3. Доведение качества питьевой воды до соответствия гигиеническим нормативам |  |
| 2. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения по ул. Победы в дер. Астапковичи муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 3. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения по ул. Луговая в дер. Хорошово муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 4. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Козловка муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 5. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Павловка муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области (от мясокомбината) |  |  |
| 6. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения: г. Рославль, на участке от федеральной трассы А-130 обход г. Рославль 10 км до ул. Межевая |  |  |
| 7. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения: г. Рославль, 5-й Красноармейский переулок |  |  |
| 8. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения: г. Рославль, 16-й микр-н, в районе д.13-а |  |  |
| 9. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения: г. Рославль, 34-й микр-н |  |  |
| 10. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения: г. Рославль, на пересечении улиц Ленина и Калинина |  |  |
| 11. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Малые Кириллы муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 12. |  | Реконструкция водопроводной сети дер. Волконщина муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 13. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Заря муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 14. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Грязенять муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 15. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения д. Богданово муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 16. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Савеево муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 17. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Епишево муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 18. |  | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Козловка муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| В сфере водоотведения |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация сетей водоотведения (демонтаж и монтаж канализационных колодцев: с. Остер ул. Пушкина (возле пожарного водоема) - 4 шт. Остер ул. Школьная (район д. 10) - 1 шт. с. Остер ул. Комарова (район дома 6 и поворота на ул. Пушкина) - 2 шт.) |  |  | Износ сетей |
| 2. | Модернизация сетей водоотведения (демонтаж и монтаж канализационных колодцев: с. Остер ул. Советская (в районе жилого дома № 3,17; возле ДК) - 3 шт. с. Остер пер. Советский (напротив башни) - 1 шт. дер. Павловка ул. Чехова (район дома № 3) - 3 шт. |  |  |  |
| 3. | Модернизация сетей водоотведения (демонтаж и монтаж канализационных колодцев: дер. Козловка ул. Гагарина (район кафе «Аист»), - 4 шт. дер. Козловка ул. Мира (в районе жилого дома № 45а) - 1 шт. |  |  |  |
| 4. | Реконструкция канализационной сети централизованной системы водоотведения: дер. Малые Кириллы, от ул. Ельнинской до пос. Льнозавода |  |  |  |

Перечень мероприятий инвестиционной программы, разделение мероприятий по группам, краткое описание мероприятий, место расположения строящихся объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, основные технические характеристики объектов до и после проведения мероприятий, размер расходов на строительство каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения представлены в приложении № 1 к инвестиционной программе.

## 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем

водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного,

природного характера и террористических актов,

по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению

риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

## 4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные

вложения в объекты основных средств и нематериальные активы

регулируемой организации, обусловленные необходимостью

соблюдения регулируемой организацией обязательных

требований, установленных законодательством

Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием

централизованных систем водоснабжения и водоотведения

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы                                                  МУП «Водоснабжение и водоотведение», обусловленные необходимостью соблюдения                             МУП «Водоснабжение и водоотведение» обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в рамках инвестиционной программы не предусмотрены.

## 5. Плановый процент износа объектов централизованной системы

Водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов

централизованной системы водоснабжения и водоотведения, существующих

на начало реализации инвестиционной программы

Фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения МУП «Водоснабжение и водоотведение» по состоянию на 01.01.2024 и плановый процент износа объектов на период действия инвестиционной программы представлены                                          в таблице 2.

Таблица 2

Плановый и фактический проценты износа объектов

централизованной системы водоснабжения и водоотведения                                                                       МУП «Водоснабжение и водоотведение»

| Износ объектов системы централизованного водоснабжения | Значение показателя на 01.01.2024 | Плановые значения показателя по годам реализации инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| В сфере водоснабжения |  |  |  |  |
| без учета реализации мероприятий инвестиционной программы, % | 80 | 80 | 80 | 80 |
| с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы, % | 80 | 75 | 70 | 60 |
| отклонение | - | 5 | 10 | 20 |
| В сфере водоотведения |  |  |  |  |
| без учета реализации мероприятий инвестиционной программы, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы, % | 100 | 98 | 97 | 96 |
| отклонение | - | 2 | 3 | 4 |

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит сократить темп роста износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области к 2027 году от 4 до 20%.

## 6. График реализации мероприятий инвестиционной программы,

включая график ввода объектов централизованной системы

водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию, представлен в приложении № 2 к инвестиционной программе.

## 7. Источники финансирования инвестиционной программы

с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям

Финансовая потребность для реализации мероприятий инвестиционной программы рассчитана на основании сводных сметных расчетов. Суммарные затраты регулируемой организации на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют в сфере водоснабжения 19115,94 тыс. руб. (НДС не облагается), в сфере водоотведения – 621,12 тыс. руб. (НДС не облагается).

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства регулируемой организации (в сфере водоснабжения - расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, - 17194,41 тыс. руб., амортизационные отчисления –                         1921,5 тыс. руб.; в сфере водоотведения - расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли в размере 621,12 тыс. руб.).

Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по мероприятиям и годам реализации представлены в приложении № 3 к инвестиционной программе.

## 8. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый

## путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов

на реализацию инвестиционной программы

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы в течение периода ее действия.

Расчет эффективности инвестирования денежных средств представлен в приложении № 4 к инвестиционной программе.

Реализация мероприятий инвестиционной программы направлена на снижение темпов износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения МУП «Водоснабжение и водоотведение».

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки воды, сточных вод, доли потерь воды в централизованных сетях водоснабжения при транспортировке, а также на качество подаваемой питьевой воды.

## 9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

на период реализации инвестиционной программы

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения                                               МУП «Водоснабжение и водоотведение» на период реализации инвестиционной программы представлен в приложении № 5 к инвестиционной программе.

## 10. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих

веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения

экологической эффективности, план мероприятий по охране

окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

В МУП «Водоснабжение и водоотведение» утверждена и действует: «Программа производственного контроля качества питьевой воды на предприятии: Муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение и водоотведение» муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области на период с 17.03.2025 по 17.03.2030», утвержденная начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах и согласованная директором МУП «Водоснабжение и водоотведение» муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области М.Б. Солодковым. Контроль качества воды осуществляется на стадии подъема и в распределительной сети.

## 11. Перечень установленных в отношении объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения инвестиционных

обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном

законодательством Российской Федерации о приватизации

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, являющихся предметом инвестиционной программы, не установлены.

## 12. Отчет об исполнении инвестиционной программы

за последний истекший год периода реализации

инвестиционной программы

Инвестиционная программа утверждается впервые.

## 12

## Приложение № 1

к инвестиционной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУП «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ»

| № п/п | Наименова-ние мероприя-тия | Обоснование необходимо-сти (цель реализации) | Месторасполо-жение объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  | Год начала реализа-ции меропри-ятия |  | Год оконча-ния реализа-ции меропри-ятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименова-ние показателя |  | Едини-ца измере-ния | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | До реализа-ции меропри-ятия |  | После реализа-ции меропри-ятия |  |  |  |  |  | Всего |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| 1. | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.3. | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.4. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконстру-кция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | дер. Козловка муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области (от скважины по ул. Гагарина) |  | снижение количества аварий | м/п | 155 | 155 |  | 2025 |  | 2025 |  | 169,24 |  | 169,24 |  | - |  | - |  |
| 3.1.2. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | дер. Павловка, муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области (от мясокомбината) |  | снижение количества аварий | м/п | 155 | 155 |  | 2025 |  | 2025 |  | 169,24 |  | 169,24 |  | - |  | - |  |
| 3.1.3. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | г. Рославль, на участке от федеральной трассы А-130 обход г. Рославль 10 км до ул. Межевая |  | снижение количества аварий | м/п | 131 | 131 |  | 2025 |  | 2025 |  | 1180,83 |  | 1180,83 |  | - |  | - |  |
| 3.1.4. | Реконструк-ция водопроводной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | г. Рославль, 5-й Красноармейский переулок. |  | снижение количества аварий | м/п | 72 | 72 |  | 2025 |  | 2025 |  | 1180,83 |  | 1180,83 |  | - |  | - |  |
| 3.1.5. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения | Износ сетей | дер. Малые Кириллы муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  | снижение количества аварий | м/п | 50 | 50 |  | 2025 |  | 2025 |  | 129,48 |  | 129,48 |  | - |  | - |  |
| 3.1.6. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | г. Рославль, 16-й мкр-н |  | снижение количества аварий | м/п | 72 | 72 |  | 2025 |  | 2025 |  | 1180,83 |  | 1180,83 |  | - |  | - |  |
| 3.1.7. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | г. Рославль, 34-й мкр-н |  | снижение количества аварий | м/п | 72 | 72 |  | 2025 |  | 2025 |  | 1180,69 |  | 1180,69 |  | - |  | - |  |
| 3.1.8. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | г. Рославль, на пересечении ул. Ленина и Калинина |  | снижение количества аварий | м/п | 72 | 72 |  | 2025 |  | 2025 |  | 1180,83 |  | 1180,83 |  | - |  | - |  |
| 3.1.9. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | по ул. Украинская в дер. Астапковичи муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  | снижение количества аварий | м/п | 240 | 240 |  | 2026 |  | 2026 |  | 255,37 |  | - |  | 255,37 |  | - |  |
| 3.1.10. | Замена сетей водоснабже-ния | Износ сетей | дер. Епишево |  | снижение количества аварий | м/п | 35 | 35 |  | 2026 |  | 2026 |  | 550,0 |  | - |  | 550,0 |  | - |  |
| 3.1.11. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | по ул. Победы в дер. Астапковичи муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  | снижение количества аварий | м/п | 800 | 800 |  | 2026 |  | 2026 |  | 1068,36 |  | - |  | 1068,36 |  | - |  |
| 3.1.12. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | по ул. Луговая в дер. Хорошово муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  | снижение количества аварий | м/п | 600 | 600 |  | 2026 |  | 2026 |  | 1289,84 |  | - |  | 1289,84 |  | - |  |
| 3.1.13. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | дер. Козловка муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  | снижение количества аварий | м/п | 300 | 300 |  | 2026 |  | 2026 |  | 1604,20 |  | - |  | 1604,20 |  |  |  |
| 3.1.14. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | дер. Павловка муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области (от мясокомбината) |  | снижение количества аварий | м/п | 300 | 300 |  | 2026 |  | 2026 |  | 1604,20 |  | - |  | 1604,20 |  | - |  |
| 3.1.15. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | дер. Волконщина муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  | снижение количества аварий | м/п | 500 | 500 |  | 2027 |  | 2027 |  | 1274,40 |  | - |  | - |  | 1274,40 |  |
| 3.1.16. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | дер. Заря муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  | снижение количества аварий | м/п | 500 | 500 |  | 2027 |  | 2027 |  | 1274,40 |  | - |  | - |  | 1274,40 |  |
| 3.1.17. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | дер. Грязенять муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  | снижение количества аварий | м/п | 500 | 500 |  | 2027 |  | 2027 |  | 1274,40 |  | - |  | - |  | 1274,40 |  |
| 3.1.18. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | дер. Богданово муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  | снижение количества аварий | м/п | 500 | 500 |  | 2027 |  | 2027 |  | 1274,40 |  | - |  | - |  | 1274,40 |  |
| 3.1.19. | Реконструк-ция водопровод-ной сети централизо-ванной системы холодного водоснабже-ния | Износ сетей | дер. Савеево муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области |  | снижение количества аварий | м/п | 500 | 500 |  | 2027 |  | 2027 |  | 1274,40 |  | - |  | - |  | 1274,40 |  |
| 3.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Модернизация сетей водоотведения (ремонт канализационных колодцев) | Износ сетей | с. Остер, ул. Пушкина (возле пожарного водоема), с. Остер, ул. Школьная в районе ж.д.№10, с. Остер ул. Комарова (в районе ж.д. № 6 и поворота на ул. Пушкина); с. Остер, ул. Советская (в районе ж.д. № 3, 17 и возле ДК), с. Остер, пер. Советский (напротив башни), дер. Павловка, ул. Чехова (в районе ж.д. № 3); дер. Козловка, ул. Гагарина (район кафе «Аист»), дер. Козловка, ул. Мира (в районе ж.д. № 45А) | Канализаци-онные колодцы |  | шт. | 19 | 19 |  | 2025 |  | 2027 |  | 463,02 |  | 154,34 |  | 154,34 |  | 154,34 |  |
| 3.3.2. | Реконструк-ция канализаци-онной сети централизо-ванной системы водоотведе-ния | Износ сетей | дер. Малые Кириллы, от ул. Ельнинской до пос. Льнозавода | Прокладка труб ПЭ д. 160 мм |  | м/п | 5 | 5 |  | 2025 |  | 2027 |  | 158,1 |  | 52,7 |  | 52,7 |  | 52,7 |  |
| 3.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не включенных в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 5. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения (водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 5.2. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 6. | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения (водоотведения) с использованием централизованных систем водоснабжения (водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19115,94 |  | 6371,97 |  | 6371,97 |  | 6372,00 |  |
| ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,12 |  | 207,04 |  | 207,04 |  | 207,04 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19737,06 |  | 6579,01 |  | 6579,01 |  | 6579,04 |  |

## Приложение № 2

к инвестиционной программе

ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, ГРАФИК

ВВОДА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатель | Год реализации инвестиционной программы |  |  | Ввод объекта в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| В сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Козловка муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области (от скважины по ул. Гагарина) | Протяженность, п. м | 155 |  |  | 2025 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 169,24 |  |  |  |
| 2. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Павловка муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области (от мясокомбината) | Протяженность, п. м | 155 |  |  | 2025 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 169,24 |  |  |  |
| 3. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения г. Рославль, на участке от федеральной трассы А-130 обход г. Рославль 10 км до ул. Межевая | Протяженность, п. м | 131 |  |  | 2025 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 1180,83 |  |  |  |
| 4. | Реконструкция ремонт водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения г. Рославль, 5-й Красноармейский переулок | Протяженность, п. м | 72 |  |  | 2025 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 1180,83 |  |  |  |
| 5. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Малые Кириллы муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области | Протяженность, п. м | 50 |  |  | 2025 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 129,48 |  |  |  |
| 6. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения г. Рославль, 16-й мкр-н, в районе д.13-а | Протяженность, п. м | 72 |  |  | 2025 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 1180,83 |  |  |  |
| 7. | Реконструкция ремонт водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения г. Рославль, 34-й мкр-н, в районе д.2 | Протяженность, п. м | 72 |  |  | 2025 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 1180,69 |  |  |  |
| 8. | Реконструкция ремонт водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения г. Рославль, на пересечении ул. Ленина и Калинина | Протяженность, п. м | 72 |  |  | 2025 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 1180,83 |  |  |  |
| 9. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения по ул. Украинская в дер. Астапковичи муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области | Протяженность, п. м | 240 |  |  | 2026 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 255,37 |  |  |  |
| 10. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Епишево муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области | Протяженность, п. м | 35 |  |  | 2026 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 550,00 |  |  |  |
| 11. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения по ул. Победы в дер. Астапковичи муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области | Протяженность, п. м |  | 800 |  | 2026 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) |  | 1068,36 |  |  |
| 12. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения по ул. Луговая в дер. Хорошово муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области | Протяженность, п. м |  | 600 |  | 2026 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) |  | 1289,84 |  |  |
| 13. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Козловка муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области | Протяженность, п. м |  | 300 |  | 2026 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) |  | 1604,20 |  |  |
| 14. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Павловка муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области | Протяженность, п. м |  | 300 |  | 2026 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) |  | 1604,20 |  |  |
| 15. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Волконщина муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области | Протяженность, п. м |  |  | 500 | 2027 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) |  |  | 1274,4 |  |
| 16. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Заря муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области | Протяженность, п. м |  |  | 500 | 2027 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) |  |  | 1274,4 |  |
| 17. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Грязенять муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области | Протяженность, п. м |  |  | 500 | 2027 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) |  |  | 1274,4 |  |
| 18. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Богданово муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области | Протяженность, п. м |  |  | 500 | 2027 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) |  |  | 1274,4 |  |
| 19. | Реконструкция водопроводной сети централизованной системы холодного водоснабжения дер. Савеево муниципального образования «Рославльский муниципальный округ» Смоленской области | Протяженность, п. м |  |  | 500 | 2027 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) |  |  | 1274,37 |  |
| В сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация сетей водоотведения (ремонт канализационных колодцев): с. Остер, ул. Пушкина (возле пожарного водоема), с. Остер, ул. Школьная в районе ж.д. № 10, с. Остер ул. Комарова (в районе ж.д. №6 и поворота на ул. Пушкина) | Количество | 7 |  |  | 2025 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 154,34 |  |  |  |
| 2. | Модернизация сетей водоотведения (ремонт канализационных колодцев): с. Остер, ул. Советская (в районе ж.д. № 3, 17 и возле ДК), с. Остер, пер. Советский (напротив башни), дер. Павловка, ул. Чехова (в районе ж.д. № 3) | Количество |  | 7 |  | 2026 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) |  | 154,34 |  |  |
| 3. | Модернизация сетей водоотведения (ремонт канализационных колодцев): д. Козловка, ул. Гагарина (район кафе «Аист»), дер. Козловка, ул. Мира (в районе ж.д. № 45А) | Количество |  |  | 5 | 2027 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) |  |  | 154,34 |  |
| 4. | Реконструкция канализационной сети централизованной системы водоотведения: дер. Малые Кириллы, от ул. Ельнинской до пос. Льнозавода | Протяженность, п. м | 5 | 5 | 5 | 2025-2027 |
|  |  | Стоимость, тыс. руб. (НДС не облагается) | 52,7 | 52,7 | 52,7 |  |

## Приложение № 3

к инвестиционной программе

ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия | № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы в прогнозных ценах с учетом индексации (тыс. руб., НДС не облагается) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | В сфере водоснабжения |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 1. | Собственные средства, всего: | 19115,91 | 6371,97 | 6371,97 | 6371,97 |
|  | 1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 1921,5 | 640,5 | 640,5 | 640,5 |
|  | 1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 17194,41 | 5731,47 | 5731,47 | 5731,5 |
|  |  | В сфере водоотведения |  |  |  |  |
|  | 1. | Собственные средства, всего: | 621,12 | 207,04 | 207,04 | 207,04 |
|  | 1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | - | - |  | - |
|  | 1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 621,12 | 207,04 | 207,04 | 207,04 |
|  |  | В сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
|  | 1.3. | экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - | - | - |
|  | 1.4. | экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации | - | - | - | - |
|  | 1.5. | плата за подключение к централизованным системам водоснабжения | - | - | - | - |
|  | 2. | Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1 | - | - | - | - |
|  | 3. | Средства, привлеченные на возвратной основе: | - | - | - | - |
|  | 3.1. | кредиты | - | - | - | - |
|  | 3.2. | займы организаций | - | - | - | - |
|  | 3.3. | прочие привлеченные средства | - | - | - | - |
|  | 4. | Бюджетные средства | - | - | - | - |
|  | 5. | Прочие источники финансирования | - | - | - | - |
|  | Итого по программе в сфере водоснабжения |  | 19115,94 | 6371,97 | 6371,97 | 6372,00 |
|  | Итого по программе в сфере водоотведения |  | 621,12 | 207,04 | 207,04 | 207,04 |
|  | Итого по программе |  | 19737,06 | 6579,01 | 6579,01 | 6579,04 |

## Приложение № 4

к инвестиционной программе

РАСЧЕТ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Базовое значение 01.01.2024 | Значение по годам реализации инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | В сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,35 |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | 18,15 | 17,24 | 16,38 |
|  | динамика |  | - | - | 0,91 | 0,86 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчете на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | - | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 7. | Износ объектов системы централизованного водоснабжения, в том числе: |  | - | - | - | - |
| 7.1. | без учета реализации мероприятий инвестиционной программы | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7.2. | с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы | % | 80 | 75 | 70 | 60 |
|  | динамика |  | - | 5 | 10 | 20 |
| 8. | Увеличение выручки организации от реализации мероприятий | тыс. руб. | - | 125316,62 | 132042,41 | 138317,88 |
| 9. | Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы | тыс. руб. | - | 6371,97 | 6371,97 | 6372,00 |
|  | В сфере водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км. | -- | - | - | - |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 2. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | динамика |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | ед./км | - | - | - | - |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | - | 0 | 0 | 0 |
|  | динамика |  | - | - | - | - |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | динамика |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Износ объектов системы централизованного водоотведения, в том числе: |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.1. | без учета реализации мероприятий инвестиционной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2. | с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы | % | 97 | 98 | 97 | 96 |
|  | динамика |  | - | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Увеличение выручки организации от реализации мероприятий | тыс. руб. | - | 5604,78 | 5840,57 | 6068,78 |
| 9. | Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы | тыс. руб. | - | 207,04 | 207,04 | 207,04 |

## Приложение № 5

к инвестиционной программе

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                                                       МУП «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ»

|  | Наименование | Единица измерений | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпуск питьевой воды, отпущенной из сети (реализация) | тыс. куб. м | 3114,95 | 3114,95 | 3114,95 |
| 2. | Операционные расходы | тыс. руб. | 76279,28 | 79559,29 | 82741,66 |
| 3. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 38361,05 | 41621,74 | 44535,26 |
| 4. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4304,32 | 4489,41 | 4668,99 |
| 5. | Амортизация | тыс. руб. | 640,5 | 640,5 | 640,5 |
| 6. | Недополученные доходы/расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 5731,47 | 5731,47 | 5731,47 |
| 8. | Итого НВВ | тыс. руб. | 125316,62 | 132042,41 | 138317,88 |
| 9. | Тариф за 1 м3 воды | руб./куб. м | 40,23 | 42,39 | 44,40 |
| 10. | Рост тарифа | % | - | 105,4 | 104,7 |

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ»

|  | Наименование | Единица измерений | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем принятых сточных вод | тыс. куб. м | 202,05 | 202,05 | 202,05 |
| 2. | Операционные расходы | тыс. руб. | 5253,75 | 5479,66 | 5698,85 |
| 3. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 87,94 | 95,41 | 102,09 |
| 4. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 56,05 | 58,46 | 60,80 |
| 5. | Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Недополученные доходы/расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 207,04 | 207,04 | 207,04 |
| 8. | Итого НВВ | тыс. руб. | 5604,78 | 5840,57 | 6068,78 |
| 9. | Тариф за 1 м3 стоков | руб./куб. м | 27,74 | 28,91 | 30,04 |
| 10. | Рост тарифа | % | - | 104,2 | 103,9 |